Kommunebarometer 2.0

Panel-diskusjon og CEO-anbefalinger

Strategisk notat – april 2026

1. Ledelsens sammendrag

Kommunebarometeret vårt er i dag et solid verktøy som henter KOSTRA-tall direkte fra SSB og presenterer Lørenskog mot KOSTRA-gruppen, fylket og landet uten oljefond. Grunnmuren – metodikken – er god: vi vekter 12 sektorer, fanger opp sammenslåtte kommuner via en MERGERS-tabell, og bruker heuristikker for retning (høyere/lavere er bedre).

Dette notatet oppsummerer en flerfaglig paneldiskusjon der utviklere, grundere, UX/designere og flere kommunalt ansatte i ulike roller har dykket dypt ned i dagens løsning. På basis av dypdykket i KOSTRA, studier av konkurrerende løsninger (Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport, Framsikt, regjeringens effektivitetsanalyse) og kjent beste praksis for offentlige data-dashboards, oppsummerer jeg som CEO de viktigste anbefalingene.

Hovedbudskap:

- KOSTRA alene er utilstrekkelig – vi må koble inn FHI/Helsedir (folkehelse), Udir (skole), Ungdata, Bedrekommune (brukertilfredshet) og Brønnøysund for å svare på «hvorfor»-spørsmålene.

- Metodikken må bli mer transparent og justerbar – hver bruker skal kunne se hvordan tallet er beregnet, hvilke kommuner som sammenlignes, og hvilken retning indikatoren tolkes i.

- Vi trenger handlingsorientering – ikke bare «hvor står vi», men «hva gjør vi med det». Det betyr trend, kontekst, brukerundersøkelser og utgiftsbehovs­justering.

- Roadmap: 6 quick wins (0–4 uker), 5 medium-løft (1–3 md.) og 4 strategiske spor (3–9 md.).

2. Panelet

Diskusjonen ble modellert rundt en tverrfaglig gruppe. Rollene er fiktive, men refleksjonene bygger på faktiske bruksmønstre i norsk kommunal sektor.

Teknologi og produkt

- Utvikler (full stack): eier koden bak index.html, ser muligheter og begrensninger i SSB sitt PxWeb-API og i Vercel-rewrite-oppsettet. Vil ha mindre spaghetti-JS og tydeligere datakontrakter.

- Grunder/CEO: skal prioritere. Vil ha produkt som faktisk løser jobber for kommunene – ikke enda et visualiseringsverktøy. Ser på konkurrenter (Kommunebarometeret KR, Framsikt) og vurderer hva som er unikt.

- IT-utvikler / dataingeniør: tenker på oppetid, caching, feilmeldinger og å holde tritt med kommunesammenslåinger. Kjenner SSB Klass-API og versjons­problematikk.

- UX-designer: tenker på «hva ser brukeren først», mobilbruk, skjerm­lesere, kognitiv last. Er skeptisk til at 157 nøkkeltall skal gjøres umiddelbart forståelige.

- Grafisk designer: tenker visuelt hierarki, fargebruk (colour-blind safe), typografi, trykk/print-vennlighet for politisk sak.

Kommunale brukere

- Rådmann / kommunedirektør: trenger ett sammendragsbilde til formannskapet og en rask forklaring på sammenligninger – «er vi dyre på pleie fordi vi har eldre brukere, eller er vi ineffektive?»

- Økonomisjef / controller: bruker KOSTRA hver måned til budsjett og økonomiplan. Vil ha mulighet til å laste ned tallserier, og kobling mellom KOSTRA og egen økonomirapportering.

- Kommunalsjef oppvekst: vil se KOSTRA + Udir + Ungdata i sammenheng. Hva koster grunnskolen per elev – og gir det gode resultater?

- Kommunalsjef helse og omsorg: vil se KOSTRA + IPLOS + folkehelseprofil. Hvor mye bruker vi, hva er alderssammensetning, hvordan er brukertilfredsheten?

- Planlegger / samfunnsanalytiker: vil ha tidsserier lengre enn 4 år, sammenhenger mellom indikatorer, og muligheten til å lage egne grafer til kommuneplan.

- Politiker (formannskap): trenger enkle bilder, store tall, og én setning som forklarer. Skal kunne printe en A4.

- Tillitsvalgt / innbygger: vil vite om egen kommune gir gode tjenester – og hva som er likt/ulikt sammenlignbare kommuner.

3. Utgangspunkt og metodikk – hva har vi i dag?

For å holde diskusjonen konkret startet panelet med en gjennomgang av dagens nettside. Oppsummert:

3.1 Datagrunnlag

- Data hentes via Vercel-rewrite til SSB PxWeb API v2 (/api/ssb/tables/), med JSON-stat2 som responsformat.

- 12 sektorer fra KOSTRA er vektet: Grunnskole (20), Pleie og omsorg (20), Økonomi (10), Barnevern (10), Barnehage (10), Helse (7,5), Sosial (7,5), Eiendom (5), Kultur (2,5), Saksbehandling (2,5), VAR (2,5), Klima (2,5).

- Sammenligninger: Lørenskog mot KOSTRA-gruppe, mot fylket, og mot «landet uten Oslo» (nærmest «uten oljefond»-perspektivet).

- Kommunesammenslåinger håndteres med en fast MERGERS-tabell (Indre Fosen, Færder, Asker, Nordre Follo, Lillestrøm, Drammen, Kristiansand, Ålesund, …).

- Retning på indikatorer settes via regex-heuristikker (LOWER_IS_BETTER / HIGHER_IS_BETTER).

3.2 Presentasjon

- Overall-rank-kort øverst, historikk-graf, sektor-grid, topp-tabell, radar-chart.

- Compare-modus: sammenligning med valgt kommune med chips, tabell, radar, historikk.

- Metodikk-details-seksjon nederst (sammenslått i en «detaljer»-boks).

3.3 Styrker og svakheter – panelet er enig

Styrker:

- Fri tilgang til data direkte fra kilden – ingen lisenskostnader.

- Rask å laste, dark-theme-design, moderne Chart.js-visualiseringer.

- Egen vektingsmetodikk som ligner Kommunebarometeret, men er åpen og tilpasset vårt behov.

Svakheter identifisert av panelet:

- Bare KOSTRA – ingen kobling til resultat (skolefaglige resultater, brukertilfredshet, folkehelse).

- Ingen justering for utgiftsbehov eller prisnivå – pleie-tall er ikke sammenlignbart på tvers av aldersstruktur.

- Retning via regex er skjør – feil klassifisering gir feil rangering.

- Kommunesammenslåinger hardkodet – sårbar for nye reformer (2024, 2027-planer).

- Lørenskog er navngitt i tittel og kode – ikke skalerbar til å velge valgfri kommune.

- Ingen nedlasting av data, ingen permanent lenke til konkret visning.

- Mobilopplevelsen ikke optimalisert – radar og tabeller kollapser.

4. Paneldiskusjon – hovedtemaer

Panelet gikk inn i fem hovedtemaer. Hvert tema endte i konkrete anbefalinger som nedenfor er strukturert i CEO-forslag.

4.1 Datakvalitet og kontekst

«Sammenligning mellom kommuner uten kontekst er misvisende» var gjennomgangstonen. Økonomisjefen pekte på at to kommuner i samme KOSTRA-gruppe kan ha helt forskjellig alderssammensetning, næringsstruktur og geografi. Kommunalsjef helse påpekte at en høy kostnad per sykehjemsplass kan skyldes at man har få lette brukere, ikke at man er ineffektiv.

Konklusjon: Vi må presentere tall sammen med behovsjusterte indikatorer der det finnes (fra regjeringens utgifts­behovsnøkkel / ASSS), og alltid gjøre det klart hva som er «naturlig forskjell».

4.2 Tid, trend og utvikling

Planleggeren og rådmannen var samstemte: ett års tall forteller ingenting. Det viktige er retning og stabilitet over 5–10 år. Kommunebarometeret (KR) gjør dette godt ved å vise fireårsgjennomsnitt. Dagens side viser kun siste år som primærtall.

4.3 Fra måling til handling

Grunderen stilte det viktigste spørsmålet: «Hva gjør kommunen annerledes på mandag morgen etter å ha brukt denne siden?» Panelet var enige om at dagens side er god til måling, men svak på handling. Forslag inkluderte: tiltaksbibliotek knyttet til dårligste indikatorer, «hva gjør de som lykkes»-eksempler, og eksport til politiske saker.

4.4 Brukeropplevelse og tilgjengelighet

UX-designeren påpekte at siden i dag er en ekspert-side – den krever at du kan KOSTRA-terminologi for å forstå hva du ser på. Politikeren bekreftet at hun ville trengt 5 sekunder per indikator for å skjønne om høyt eller lavt tall er bra. Tre endringer ble etterlyst: ikoner for retning (pil opp/ned med farge), hover-forklaring i klartekst, og mobil-først layout.

4.5 Transparens og tillit

Flere i panelet var skeptiske til «black box»-vurderinger. Både Framsikt og Kommunebarometeret publiserer dokumentert metodikk. Dagens side har en kort metodikk-boks, men mangler:

- Fullstendig kilde- og versjonsinformasjon per tall (dato for siste oppdatering, SSB-tabellnummer).

- Mulighet for å overstyre vekting og se hvordan dette påvirker resultatet.

- Eksplisitt varsling når data mangler eller er korrigert av SSB.

5. CEO-anbefalinger

Anbefalingene er delt i fem kategorier og prioritert i en roadmap i kapittel 6.

5A. Utvidelser av eksisterende side

| A1. Universell kommunevelger |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Siden er i dag låst til Lørenskog. Skalerer ikke til flere kommuner og gir ikke verdi for andre. |
| Løsning | Dropdown/søkefelt øverst med alle 357 kommuner (SSB Klass-kodeliste). URL-parameter (?kommune=3029) bestemmer hvilken kommune som vises, gjør visninger delbare. |
| Datakilde / teknologi | SSB Klass API v1 (klassifikasjon 131 – Kommuneinndeling). Dataene ligger allerede i MERGERS-objektet og kan utvides. |
| Innsats / prioritet | Medium (1–2 uker). Krever refactoring av konstanter, tester for deep-linking og bookmark. |
| Hvorfor nå | Låser opp markedet fra 1 kommune til 357 uten nytt datagrunnlag. Forutsetning for de fleste andre forbedringer. |

| A2. Behovsjusterte tall (utgifts­behovs­indeks) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Kostnader per innbygger sammenlignes uten korrigering for demografi og geografi. Gir feil rangering for kommuner med krevende befolknings­struktur. |
| Løsning | Vis to kolonner: «råtall» og «justert». Justering bygger på KMDs utgifts­behovs­nøkkel (inntekts­systemet) og/eller ASSS-nøkler. Som minimum: aldersjustert kostnad for pleie/omsorg, barnehage og grunnskole. |
| Datakilde / teknologi | KMD/Regjeringens inntektssystem (offentlig tilgjengelig), SSB tabell 13011/13012 for befolkning per alderstrinn. ASSS-publikasjoner (KS) for mer avanserte nøkler. |
| Innsats / prioritet | Høy (3–6 uker). Krever nøye validering mot publiserte KS-tall. |
| Hvorfor nå | Dette er den største svakheten i dagens versjon. Framsikt og KR justerer allerede. Uten dette tas ikke siden seriøst av økonomisjefer. |

| A3. Fireårs­gjennomsnitt og trend-pil |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Ett års tall er volatilt og skjuler systematiske mønster. Brukeren ser ikke om kommunen er på vei opp eller ned. |
| Løsning | Hver indikator vises som: siste år, fireårs­gjennomsnitt, trend-pil (↗ stabil, ↘ svak fall, ↗↗ sterk økning) og mini-sparkline. Følger samme mønster som Kommunebarometeret (KR). |
| Datakilde / teknologi | Eksisterende SSB-data – bare beregning. Trenger 5 år historikk (har det allerede i history-chart). |
| Innsats / prioritet | Lav–medium (1–2 uker). Chart.js-mini-sparklines finnes ferdig. |
| Hvorfor nå | Enkel, betalt billig, stor effekt på lesbarhet. Bør med i første iterasjon. |

| A4. «Hva betyr dette?»-forklaringsbobler |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Indikator­navn er SSB-terminologi. Politiker/innbygger vet ikke om høyt tall er bra eller dårlig. |
| Løsning | Hver indikator får et info-ikon som åpner en kort forklaring (2–3 setninger): hva måler dette, hvorfor er det viktig, hva er retningen. Kan starte med statiske tekster, utvides med AI-genererte kontekstbokser. |
| Datakilde / teknologi | Manuell skriving for topp-30 indikatorer (1 uke). Resten genereres fra SSB-metadata (allerede tilgjengelig). |
| Innsats / prioritet | Lav (1–2 uker manuelt), eller høy hvis AI-integrert. |
| Hvorfor nå | Direkte respons på UX-kritikk fra politikeren og innbyggeren. Øker brukskrets fra ekspert til bredt publikum. |

| A5. Nedlasting og deling |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Tall må skrives av manuelt til Word-saker og presentasjoner. Ingen permalenker. |
| Løsning | Tre knapper: «Last ned CSV», «Kopier bilde» (Chart.js canvas-export), «Del lenke» (deep-link med kommune + valgte sektorer). Ekstra: PDF-eksport av full rapport. |
| Datakilde / teknologi | Ren klient­side-funksjonalitet. html2canvas + jsPDF for PDF. |
| Innsats / prioritet | Lav (3–5 dager). |
| Hvorfor nå | Reduserer friksjon for politiske saker. Stor effekt, liten investering. |

| A6. Justerbar vektberegning |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Vektene (20/20/10/10/10/7,5/7,5/5/2,5 ×4) er faste. Kommune­direktører har ulike prioriteringer, og sammenligning med KR forutsetter deres vekter. |
| Løsning | Skyvelinjaler (sliders) i metodikk-panel der bruker kan justere vekter og se umiddelbar effekt på rangering. «Tilbakestill»-knapp. Lagre som URL-state. |
| Datakilde / teknologi | Eksisterende data. |
| Innsats / prioritet | Medium (1–2 uker). |
| Hvorfor nå | Fremhever at metodikken er valg, ikke fasit. Bygger tillit og lar kommunedirektører bruke siden i egne prioriterings­diskusjoner. |

5B. Forbedringer av eksisterende funksjoner

| B1. Eksplisitt retning per indikator (fjerne regex-heuristikk) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | LOWER_IS_BETTER / HIGHER_IS_BETTER styres av regex på variabel-navn. Feil match gir feil rangering og ødelegger tillit. |
| Løsning | Bygg JSON-basert indikator­register med eksplisitt retning, enhet, kategori, beskrivelse og SSB-tabellnummer. Generer fra SSB-metadata + manuell review for topp 200 indikatorer. |
| Datakilde / teknologi | SSB PxWeb metadata + manuell quality check. |
| Innsats / prioritet | Medium (1–3 uker avhengig av hvor mange indikatorer). |
| Hvorfor nå | Direkte datakvalitetsproblem. Bør løses før bredere lansering. |

| B2. Dynamisk håndtering av kommune­inndeling |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | MERGERS-objektet er hardkodet. Nye sammenslåinger (f.eks. diskutert 2027) krever kodedeploy. |
| Løsning | Hent kommune­inndeling dynamisk fra SSB Klass-API v1 (klassifikasjon 131) med historiske koblinger. Cache i localStorage med 30 dagers levetid. |
| Datakilde / teknologi | data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/131 |
| Innsats / prioritet | Medium (1 uke). |
| Hvorfor nå | Fremtidssikrer løsningen. Fjerner vedlikeholds­byrde. |

| B3. Mobil-først redesign |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Radar, sektor-grid og tabeller fungerer dårlig under ~600 px. Politikere og innbyggere bruker i økende grad mobil. |
| Løsning | Redesign med mobile-first approach: stacket layout, horisontal scroll for tabeller, radar byttes ut med bar chart på mobil, sticky sektor-filter. |
| Datakilde / teknologi | Designarbeid + CSS/HTML refaktorering. |
| Innsats / prioritet | Høy (3–4 uker) inkludert UX-testing. |
| Hvorfor nå | Over 50 % av offentlige nettstedsbesøk er nå mobile. Tilgjengelighets­forskriften for offentlige sider skjerpes. |

| B4. Tilgjengelighet – WCAG 2.2 AA |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Dark-theme med chart-farger er ikke garantert tilgjengelig for fargesvaksynte. Skjermlesere får lite hjelp fra Chart.js canvas. |
| Løsning | Fargepalett-audit med Colorbrewer/ColorBlind safe. Tekstalternativer til alle grafer (aria-labels, data-table fallback). Kontrast-check. Fokusring på tastatur. |
| Datakilde / teknologi | Intern a11y-audit eller engasjement Funka / Inklud. |
| Innsats / prioritet | Medium (2–3 uker). |
| Hvorfor nå | Offentlig sektor er primær kundegruppe – de må følge WCAG. Viser profesjonalitet og utvider brukskretsen. |

| B5. Caching, feilhåndtering og observabilitet |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | SSB-API er noen ganger tregt eller feilende. Siden gir ingen feilmeldinger til brukeren, og vi har ingen logging. |
| Løsning | Edge-cache på Vercel (s-maxage: 24h for PxWeb-responser). Brukervennlige feilmeldinger («SSB svarer ikke akkurat nå, viser cached data fra {dato}»). Sentry eller lignende for feilovervåkning. |
| Datakilde / teknologi | Vercel Edge Config + Sentry free tier. |
| Innsats / prioritet | Lav (3–5 dager). |
| Hvorfor nå | Stabilitet og tillit. Kritisk for profesjonell drift. |

5C. Eksterne datakilder å integrere

Dette er kanskje det viktigste kapittelet. KOSTRA sier hva som brukes, men sier lite om effekt. Ved å koble på følgende kilder får vi en helhetsbildet.

| C1. SSB Klass API (kommune­koder og historiske overganger) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Kommunesammenslåinger og kommune-bytter fylker håndteres manuelt. |
| Løsning | Hent aktuell og historisk kommune­inndeling via Klass-klassifikasjon 131. Bruk correspondance-tabeller for å spore sammenslåinger. |
| Datakilde / teknologi | data.ssb.no/api/klass/v1/classifications/131 (åpent API, ingen nøkkel). |
| Innsats / prioritet | Lav (2–3 dager). |
| Hvorfor nå | Grunnmur for B2 og for trygg historikk på tvers av reformer. |

| C2. Folkehelseprofiler (Helsedirektoratet) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | KOSTRA viser hva kommunen bruker på helse, men ikke befolkningens helse­status. Kommunalsjef helse trenger begge deler. |
| Løsning | Integrer nøkkeltall fra Folkehelseprofilen (tidligere FHI, nå Helsedirektoratet 2024): forventet levealder, andel med psykiske plager, overvekt hos barn, røykere, m.m. |
| Datakilde / teknologi | helsedirektoratet.no / kommunehelsa.no / FHI Statistikkbank (REST). Alternativt nedlastbare PDF-er per kommune. |
| Innsats / prioritet | Medium (2–3 uker – vurdere API vs manuell import). |
| Hvorfor nå | Kommunens største kostnad (pleie/omsorg) er tett koblet til folkehelse. Uten denne dimensjonen kan man ikke tolke KOSTRA-tallene riktig. |

| C3. Udir Statistikkbank (skolefaglige resultater) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Grunnskole er størst i vekt (20 %), men vi måler bare kostnad – ikke resultat. Kommunalsjef oppvekst er maktesløs uten resultatene. |
| Løsning | Hent nasjonale prøver (5. og 8. trinn), eksamensresultater 10. trinn, Elevundersøkelsen (trivsel, mobbing) og grunnskolepoeng. |
| Datakilde / teknologi | api.udir-statistikkbanken.no/api/rest/v2/ – åpent API for kommunenivå. GSI (Grunnskolens informasjonssystem) for strukturdata. |
| Innsats / prioritet | Medium–høy (3–5 uker). Noen indikatorer er prikket (personvern) for små kommuner. |
| Hvorfor nå | Gjør siden til verktøy for kommunalsjef oppvekst, ikke bare for økonomisjef. Åpner hele oppvekstsektoren. |

| C4. Ungdata (FHI/Velferdsforskningsinstituttet NOVA) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Unges trivsel, rus, psykisk helse synes ikke i KOSTRA. Relevant for skole, helse, sosial og kultur. |
| Løsning | Integrer nøkkeltall fra Ungdata-undersøkelsene (gjennomføres hvert 3. år per kommune). |
| Datakilde / teknologi | ungdata.no – åpen publisering av kommunerapporter (PDF/datatabeller). Per-kommune-API ikke tilgjengelig; kreves manuell/halvauto innhenting. |
| Innsats / prioritet | Medium (3–4 uker). Ikke årlig oppdatering, men viktig kontekst. |
| Hvorfor nå | Politikere reagerer mer på «vi ligger over snittet på hasjbruk blant 10. klassinger» enn på «vi bruker 5 % mer på sosial». Skaper engasjement. |

| C5. Bedrekommune.no (KS/KF – brukertilfredshet) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Vi måler kostnad, men ikke kvalitet slik brukerne opplever den. |
| Løsning | Integrer resultater fra standardiserte brukerundersøkelser (30 stk.) – barnehage, skole, hjemmetjeneste, bibliotek, byggesak. Skalaer 0–100. |
| Datakilde / teknologi | bedrekommune.no – eier: KF Kompetanse/KS. Lisens­belagt eller per­dataset. Krever avtale. |
| Innsats / prioritet | Medium + kommersiell (6–8 uker inkludert avtale­forhandling). |
| Hvorfor nå | Panelet var samstemte: kostnad uten kvalitet er halv historie. Siden vinner mye tillit med denne koblingen. |

| C6. ROBEK-status (Statsforvalteren/KMD) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Økonomisjefer vet hvem som er på ROBEK-lista, men dette vises ikke på siden. Politikere vet det ofte ikke. |
| Løsning | Vis ROBEK-status som badge på kommune-siden + varsel om årsak. |
| Datakilde / teknologi | regjeringen.no/ROBEK-register (offentlig liste, oppdateres månedlig). Kan scrapes eller manuelt oppdateres. |
| Innsats / prioritet | Lav (2–3 dager). |
| Hvorfor nå | Quick win. Øker relevans for alle politiske brukere. |

| C7. Brønnøysund / foretaksregisteret (næringsstruktur) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Næringsstruktur er en viktig forklaringsvariabel (kraftkommuner, industrikommuner, pendler­kommuner), men ikke synlig. |
| Løsning | Hent SSB tabell 13011 (sysselsetting) og/eller Brønnøysund BRREG API (virksomheter per NACE). Vis topp-næringer og sysselsettings­grad. |
| Datakilde / teknologi | data.brreg.no – åpent API. SSB 13011 for sysselsetting. |
| Innsats / prioritet | Medium (2 uker). |
| Hvorfor nå | Forklaringsvariabel for inntektsnivå, pendling, barnehagedekning. Lavt hengende frukt. |

| C8. Regjeringens/SØFs effektivitetsanalyse (DEA) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | DEA-analysen (Data Envelopment Analysis) fra SØF/regjeringen rangerer kommuners effektivitet i utvalgte sektorer, men er ikke på våre sider. |
| Løsning | Vis siste effektivitets­score per kommune per sektor, lenke til rapport. |
| Datakilde / teknologi | regjeringen.no – årlig rapport fra SØF (Senter for økonomisk forskning). CSV-vedlegg. |
| Innsats / prioritet | Lav (1 uke). |
| Hvorfor nå | Autorativ uavhengig benchmark. Øker tyngde i siden. |

| C9. KMD inntektssystem – frie inntekter og utgifts­behov |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Korrekt sammenligning krever å vite hver kommunes beregnede utgifts­behov (aldersnøkkel + geografi). |
| Løsning | Hent den årlige beregningen fra KMD (grønt hefte) og bruk som input til behovsjustering (A2). |
| Datakilde / teknologi | regjeringen.no – grønne hefter publisert årlig. Excel-vedlegg. |
| Innsats / prioritet | Medium (2–3 uker). |
| Hvorfor nå | Forutsetning for A2. Kritisk for seriøs bruk i økonomiplan­arbeid. |

5D. Nye undersider

| D1. Sektor-dypdykk (12 subsider) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Forsiden er overveldende. Kommunalsjefer vil ha én dedikert side per sektor med alle relevante tall samlet. |
| Løsning | /sektor/grunnskole, /sektor/pleie, … Hver side samler KOSTRA + eksterne kilder (Udir, FHI, Ungdata, Bedrekommune) for den sektoren, med benchmark, trend, behovsjustert tall og forklaringstekst. |
| Datakilde / teknologi | Gjenbruk av eksisterende datalogikk, ny layout. |
| Innsats / prioritet | Høy (4–8 uker for alle 12; start med grunnskole + pleie/omsorg). |
| Hvorfor nå | Gjør siden til et ekte fagverktøy. Krav fra kommunalsjefer. |

| D2. Sammenlign-to-kommuner / «Duell» |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Dagens compare-modus sammenligner Lørenskog med én annen. Brukere vil kunne velge to fritt og dele lenke. |
| Løsning | /sammenlign?a=3029&b=3024 – peer-to-peer-sammenligning med delbar URL. Side-by-side radar + historikk + forskjells­tabell. |
| Datakilde / teknologi | Utvidelse av eksisterende compare-funksjon. |
| Innsats / prioritet | Medium (1–2 uker). |
| Hvorfor nå | Viral/delbar funksjon. Nyttig i mediearbeid og politisk debatt. |

| D3. Kartvisning (kommune­kart) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Bare tabellvisning gir dårlig geografisk oversikt. Regional variasjon kommer ikke fram. |
| Løsning | Norgeskart-koropletkart på utvalgte nøkkeltall. Klikk på kommune åpner detalj. Vis heatmap for valgt indikator. |
| Datakilde / teknologi | Kartverket (GeoNorge) – åpne kommune­grenser (GeoJSON). D3.js eller Mapbox GL JS. |
| Innsats / prioritet | Høy (3–5 uker). |
| Hvorfor nå | Visuelt slående. God for pressemeldinger og politisk kommunikasjon. Konkurrenter har det (KR, Framsikt). |

| D4. KOSTRA-gruppe-analyse |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Vi sammenligner mot «KOSTRA-gruppen» uten å si hvem som er i den, eller hvem som er topp/bunn. |
| Løsning | Egen side per KOSTRA-gruppe (1–16 + kraftkommuner). Viser alle medlemmer, rangering, beste/dårligste per sektor. |
| Datakilde / teknologi | SSB Klass-klassifikasjon for KOSTRA-grupper. Eksisterende data. |
| Innsats / prioritet | Medium (2 uker). |
| Hvorfor nå | Hjelper økonomisjefer å finne «rollemodeller» – kommuner i samme gruppe som lykkes. |

| D5. Politiker-modus / «forenklet visning» |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Politikere orker ikke detaljer. De vil ha «rødt, gult, grønt» per sektor og én setning. |
| Løsning | /politiker-visning – forsiden forenklet med 12 sektorkort, trafikklys, én setning hver, og A4-utskrift. Samme data, annen layout. |
| Datakilde / teknologi | Eksisterende data, ny presentasjon. |
| Innsats / prioritet | Lav–medium (1–2 uker). |
| Hvorfor nå | Svarer direkte på feedback fra politikeren i panelet. Stor effekt på politisk aksept. |

| D6. Metodikk- og datadokumentasjonsside |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Metodikken er i dag skjult i en details-boks. Dette svekker tillit. |
| Løsning | /metodikk – dedikert side: vekting, retning, kilder, oppdateringsfrekvens, kjente svakheter, endringslogg. |
| Datakilde / teknologi | Dokumentasjons­arbeid. |
| Innsats / prioritet | Lav (1 uke). |
| Hvorfor nå | Nødvendig for tillit og for akademisk/presse­bruk. |

| D7. API og abonnement (B2B-spor) |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Økonomisjefer vil kunne dra tallene inn i egne Excel-ark og Power BI. |
| Løsning | Publiser enkelt REST-API: GET /api/kommune/{nr}/sektor/{id}. Returnerer JSON med nøkkeltall + metadata. Abonnements­knapp for varsling når ny data publiseres. |
| Datakilde / teknologi | Vercel serverless functions. Egen CSV/JSON-eksport. |
| Innsats / prioritet | Medium (2–3 uker). |
| Hvorfor nå | Åpner mulig inntektsmodell (Framsikt tar betalt). Lite vedlikehold. |

5E. Metodikk-forbedringer

| E1. Vekting: fireårs­glidende + offentlig kilde |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Dagens vekter er valgt av oss – mangler forankring. |
| Løsning | Dokumenter vektvalg (følger i hovedsak KR med justeringer). Publiser begrunnelse. Vurder å tilby to modus: «KR-vekter» og «egne». |
| Datakilde / teknologi | Dokumentasjons­arbeid + E6/A6. |
| Innsats / prioritet | Lav (3–5 dager). |
| Hvorfor nå | Tillit. |

| E2. Indikator­register med kvalitetsmerking |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Noen indikatorer er upålitelige for små kommuner (prikking, få obs), andre er solide. Dette vises ikke. |
| Løsning | Hver indikator får kvalitetsnivå: Høy / Medium / Lav / Ikke publisert. Skjul eller degrader svake tall i sammenligning. |
| Datakilde / teknologi | SSB-metadata + regler basert på kommunestørrelse. |
| Innsats / prioritet | Medium (2–3 uker). |
| Hvorfor nå | Forhindrer at enkeltkommuner rangerer feil på grunn av støy. |

| E3. Usikkerhets­intervall og «uklare» rangeringer |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Rangering 17 vs 18 framstår som meningsfull, men forskjellen kan være innenfor støy. |
| Løsning | Vis konfidensintervall der mulig. Marker «uklar forskjell» i stedet for falsk presisjon. |
| Datakilde / teknologi | Statistiske metoder + SSB-variasjonstall. |
| Innsats / prioritet | Høy (3–4 uker). |
| Hvorfor nå | Profesjonalitet og riktighet. Forebygger feiltolkning i mediasammenheng. |

| E4. Kilde- og oppdateringslogg per tall |  |
| --- | --- |
| Brukerproblem | Brukeren vet ikke når data sist ble hentet, eller om SSB har revidert tall. |
| Løsning | Hver indikator har «Sist oppdatert: 15.03.2026 · SSB tabell 12255 · v2». Changelog på endringer. |
| Datakilde / teknologi | SSB metadata-respons har «updated»-felt. |
| Innsats / prioritet | Lav (3–5 dager). |
| Hvorfor nå | Transparens. Krav fra controllere og revisorer. |

6. Foreslått roadmap

6.1 Quick wins – 0 til 4 uker

- A3: Fireårs­gjennomsnitt og trend-pil.

- A4: «Hva betyr dette?»-forklaringsbobler (topp-30 først).

- A5: Nedlasting (CSV, bilde, delelenke).

- B5: Caching, feilhåndtering og Sentry.

- C1: SSB Klass-API for kommuneinndeling.

- C6: ROBEK-badge.

- E1: Publiser metodikk-begrunnelse (D6).

- E4: Sist-oppdatert-stempel.

6.2 Medium-løft – 1 til 3 måneder

- A1: Universell kommunevelger.

- A6: Justerbar vektberegning.

- B1: Eksplisitt retning per indikator.

- B2: Dynamisk kommuneinndeling.

- B4: WCAG 2.2 AA-audit.

- C2: Folkehelseprofiler-integrasjon.

- C3: Udir nasjonale prøver + Elevundersøkelsen.

- C7: Brønnøysund/næringsstruktur.

- D2: Sammenlign to kommuner.

- D5: Politiker-visning.

- D6: Metodikk-side.

6.3 Strategiske spor – 3 til 9 måneder

- A2: Utgifts­behovs­justering (krever C9).

- B3: Mobil-først redesign.

- C4: Ungdata-integrasjon.

- C5: Bedrekommune.no-integrasjon (lisens­arbeid).

- C8: DEA-effektivitetsanalyse.

- D1: Sektor-dypdykk (12 subsider – start med grunnskole og pleie).

- D3: Kartvisning.

- D4: KOSTRA-gruppe-analyse.

- D7: API og abonnement.

- E2, E3: Indikator­kvalitet og usikkerhets­intervall.

7. Risiko og avhengigheter

Panelets viktigste påminnelser:

- SSB-API-endringer: Vi må overvåke endringer i PxWeb v2. Varsling/abonnement på SSB-utviklerkanalen anbefales.

- Personvern og små tall: Spesielt Udir og Ungdata har prikking. Implementer konsekvent fallback.

- Kommersielle vs åpne data: Bedrekommune.no krever avtale. Start med åpne kilder og bygg opp.

- Metodikk-autoritet: Jo flere justeringer vi gjør, jo viktigere er dokumentasjon. Ikke kutt hjørner på E1–E4.

- Ressurser: Hele planen er for ambisiøs for én person på deltid. Foreslår fokus på quick wins + C2/C3 først – de gir størst løft.

8. Konkret neste steg

- Uke 1: Beslutt prioritering av quick wins. Sett opp Sentry og edge-cache (B5).

- Uke 2: Implementer A3 (trend-pil) og E4 (oppdateringsstempel).

- Uke 3: Start A1 (kommunevelger) og A5 (nedlasting).

- Uke 4: Publiser D6 (metodikk-side) + C1 (Klass-API) + C6 (ROBEK).

- Måned 2: Start C2 (Folkehelseprofil) og C3 (Udir). Planlegg B1 (indikator­register).

- Måned 3: Lansering 2.0 med universell kommunevelger, sektor-dypdykk grunnskole + pleie, og politiker-visning.

9. Kilder og referanser

Panelet støttet seg på følgende kilder utover det opprinnelige KOSTRA-oversikt-dokumentet:

• Kommunebarometeret (Kommunal Rapport) – 157 nøkkeltall, 12 sektorer

• Framsikt – analyse- og styringsverktøy for kommuner (DEA, utgifts­behov)

• Helsedirektoratet – Folkehelseprofiler (overtatt fra FHI 2024)

• Udir Statistikkbanken – REST API for kommune­nivå

• Grunnskolens informasjonssystem (GSI)

• SSB Klass API – klassifikasjon 131 (kommune­inndeling)

• Ungdata – nasjonale kommunerapporter (NOVA/OsloMet)

• Bedrekommune.no – standardiserte brukerundersøkelser (KS/KF)

• ROBEK-registeret (Kommunal- og distrikts­departementet)

• Regjeringen – kommunenes effektivitetsanalyse (DEA, SØF)

• KMD – inntektssystemet og grønne hefter

• Brønnøysund åpne data (Enhetsregisteret)

• Kartverket / GeoNorge – kommune­grenser (GeoJSON)

• ASSS – aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner (KS)

• SSB KOSTRA – om rapporteringen

— CEO, Kommunebarometer